# Ekstraordinært årsmøte Kristiansand Tennisklubb

KIF huset 15.09.2011

Tilstede: 17 stemmeberettigede deltagere

Sak 1. Nytt anlegg.

Jan Olaf Rozinski gjennomgikk tilbud fra Sport Halls om nye haller. Det ble lagt fram bilder fra haller, forslag til løsninger, budsjett, kapitalbehov, finansiering og videre fremdrift.

Grunnpris uten ekstrautstyr inneholder:

Bygging av 3 komplette tennishaller, saging i asfalt, graving, fjerning av masse, støping av fundamenter, prefabrikering og montering av stål struktur og dobbel hallduk, lyssetting av haller, opprullbare sidevegger, vifter i hallender og sirkulasjonsvifte, 1 stk isolert aluminiumsdør på 900x2100 – totalt kr 617.400+moms.

Komiteen foreslår å bygge to av hallene sammenhengende.

Komiteen anbefaler elektrisk oppvarming.

Tilleggsutstyr som komiteen har anbefalt:

Skylight og transparent duk.

Fiskenett mellom banene i dobbelthall

Elektrisk justering av sideveggåpninger.

Elektrisk oppvarming + ventilasjon.

Ekstra dører.

Drenering rundt hallene.

Dermed blir totalsummen for 3 haller kr 2.763.396+ moms

I tillegg kommer fremføring av strøm til anleggene – anslått kr 150.000

Gjerder + ny inngang – anslått kr 200.000

Opprustning av 3 grusbaner: kr 600.000

Scansis har kommet med et tilbud.

Banken er forespurt om et lån på kr 3.500.000.

Investering på 4 mill med egenkapital på 500.000.

Mulige refusjoner:

Tippemidler og momsrefusjon kan komme på 1.200.000 – 1.500.000. Vi har her kontakt med tennisforbundet som støtter søknaden til kulturdepartementet.

Ventetid på utbetalig av tippemidler kan være opp mot 3 år – vi må forskuttere.

Moms hallene – 700.000, grusbaner 150.000 –vi  får evt bare en andel av momsen. (8%)

Kontrakten garanterer samsvar med NS (bankgaranti)

Byggeaktiviteter er planlagt å starte i november, og hvis været tillater kan ferdigstillelse være i jan/feb 2012.

Driftsbudsjett – oppvarming, service, lys: – 150.000/ pr år. Prisen kan bli lavere ved å forhandle en avtale.

Betjening av lån – utgift kr 30.000 pr mnd – kr 360.000 pr år. Dette kan finansieres ved økning av spillekontingenter +  vi har inntekter fra en bane til.

Det ble stemt over følgende 4 punkter:

1.Er KTK medlemmer enig i den foreslåtte løsningen for hallene

Enstemmig vedtatt med tillegg at styret gis fullmakt til å foreta mindre tekniske justeringer av løsninger.

2. Er KTK medlemmer inneforstått med dugnad for forebyggende vedlikehold og snømåking for å best mulig ivareta 40-års levetid av hallene.

Enstemmig vedtatt

3.Støtter medlemmene at KTK tar opp lån på ca 3,2 mill for hallprosjekt pluss ca 0,6 for grusbane-prosjektet (totalt anslått til ca 3,5) og at dette vil medføre en økning i medlems-årsavgift og betaling for halltimer i den skisserte størrelsesorden ?

Enstemmig vedtatt.

4.Med positivt utfall for beslutning 1-3 støttes da også at kontrakten med SportHalls signeres omgående.

Enstemmig vedtatt.

Det ble også vedtatt:

Hallkomiteen i samarbeid med styret gis fullmakt til videreføring av avtaler.

Det må innarbeides en forutsetning om at hallen kan godkjennes av kulturdepartementet.

Det må søkes om å få kommunal garanti for lånet.

Som et alternativ kan man starte med bygging av to haller og opsjon på den 3.hallen – evt utsette grusbaner dersom nødvendig.

Styret henstilles til å jobbe aktivt videre med:

Bedriftstøtte – fast sponsor. Finne en off.set bedrift som koster bannere.

Søknad på legater og stiftelser.

Fortsatt jobb med godkjenning av kulturdepartementet.

Jobbe med å få kommunal garanti for lån.

Jobbe videre med  +bank – betingelser for lånet.

Anne

Ref.